Projeto de Pesquisa

1. Instruções

- O projeto deverá ser planejado para um período de vigência de, no máximo, 36 meses. - Na DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA deverá constar uma relação completa das despesas de custeio (consumo e investimento), deixando EXPLÍCITA a fonte do recurso. - O orçamento deverá explicitar o estabelecimento de parcerias com empresas ou instituições para a viabilização do projeto ou da captação de recursos via editais externos. - Os dados devem ser preenchidos utilizando fonte arial, tamanho 10. - Número máximo de páginas – 18. - O arquivo deve ser salvo em formato doc ou pdf

- Titulo

(Não deverá aparecer os nomes dos proponentes e membros do projeto)

Gerenciamento de Agronegócio Digital e Organizado (GADO).

- Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 6 palavras – separadas por vírgula)

Engenharia de Software, Desenvolvimento para Web, Gestão de Gado, Gestão de Gastos, Testes de Software.

- Resumo (máximo 300 palavras – em um único parágrafo)

Este projeto propõe a modelagem, a implementação, os testes e a implantação de um sistema para gestão de gado, que auxilie no controle de alimentação, vacinação e alojamento, bem como os gastos e rendas gerados pelos mesmos, visando atender fazendeiros autônomos de pequeno e médio porte. O sistema em questão será modelado de acordo com o levantamento de requisitos necessidades identificados por meio de entrevistas e pesquisas de campo com alguns fazendeiros do município de Inhumas - GO. O objetivo deste projeto é ajudar pequenos produtores a manter a organização e continuidade de suas fazendas de gado e produção de forma simples e rápida. Atualmente, esse processo ocorre de forma manual por meio de anotações em papel, por contagem repetitiva ou até mesmo sem nenhum controle prático, o que gera prejuízos e perda de informações sobre os animais. Portanto, o modelo do Gerenciamento de Agronegócio Digital e Organizado (GADO) servirá como ferramenta de apoio às atividades administrativas dos criadores do município e região. O sistema seguirá o Modelo de Desenvolvimento de Sistemas do Laboratório Fábrica de Software (MDS-FSW). rá incorporado na plataforma de sistemas da Fábrica de Software (CAIS – Central de Artefatos Integrados Sistemicamente) do campus Inhumas e seguirá seu padrão de desenvolvimento.

- Apresentação (máximo 5 páginas)

(Descrição objetiva, com o apoio de literatura citada no texto, do problema focalizado, importância e relevância no contexto da área inserida e justificativa do projeto)

O avanço da Tecnologia da Informação (TI) tem promovido transformações significativas nos processos organizacionais, inclusive no setor agropecuário. A informatização tornou-se um fator essencial para garantir maior eficiência, controle e apoio à tomada de decisões, especialmente em atividades que tradicionalmente dependem de registros manuais. Nesse contexto, a transição para a chamada Agricultura 4.0 exige que o produtor rural substitua métodos empíricos por sistemas integrados, capazes de processar grandes volumes de dados para otimizar a produtividade e a gestão de custos (MASSRUHÁ; LEITE, 2017)." Nesse contexto, o presente projeto propõe a implementação, os testes e a implantação de um sistema para gestão de gado, com foco no controle de alimentação, vacinação, alojamento, bem como no gerenciamento de custos e rendas associados à atividade pecuária. O sistema tem como público-alvo fazendeiros autônomos de pequeno e médio porte, buscando atender às necessidades identificadas por meio de pesquisas de campo realizadas com produtores rurais do município de Inhumas – GO. Atualmente, a gestão dessas informações é realizada, em sua maioria, de forma manual, por meio de anotações em papel, contagens repetitivas ou, em alguns casos, sem qualquer tipo de controle sistematizado. Essa prática torna o processo suscetível a falhas humanas, perda de dados, inconsistências nas informações e dificuldades no acompanhamento histórico dos animais, o que pode resultar em prejuízos financeiros e comprometimento da continuidade da produção. Diante desse cenário, o modelo de Gerenciamento de Agronegócio Digital e Organizado (GADO) surge como uma ferramenta de apoio às atividades administrativas dos criadores, possibilitando maior organização, agilidade no acesso às informações e confiabilidade nos dados gerados. O sistema visa contribuir para a melhoria da gestão rural, oferecendo uma solução simples, prática e alinhada à realidade dos pequenos e médios produtores da região. Este projeto está inserido no contexto da Fábrica de Software do campus Inhumas e será desenvolvido de acordo com os padrões e metodologias adotados por esse laboratório, conforme descrito na literatura especializada (BRITO, 2013; FILHO, 2009). Ao final, o sistema será incorporado à plataforma CAIS – Central de Artefatos Integrados Sistemicamente, contribuindo para o portfólio de soluções tecnológicas voltadas ao apoio da gestão pública e privada.

- Objetivos (máximo 2 páginas)

- Objetivo Geral (refere-se a uma visão abrangente do problema)

Desenvolver um sistema para controlar as informações das fazendas de gado no município de Inhumas e região e garantir uma maior segurança das informações.

- Objetivos Específicos (aborda questões particulares do objetivo geral)

- Levantamento de requisitos para o sistema. - Modelagem do sistema e documentação no padrão PRAXIS. - Implementação e testes dos módulos. - Testes de integração do sistema. - Apresentação do sistema para aprovação aos demandantes. - Elaboração dos relatórios semestral e final.

Metodologia (máximo 3 páginas)

(Deve conter uma descrição breve, porém suficiente para possibilitar a repetição da pesquisa. Os materiais utilizados, bem como a metodologia da pesquisa, sua condução e análise devem ser descritas com clareza e precisão. Os processos e técnicas já publicados e amplamente conhecidos são referenciados por citação)

Para o processo de implementação e implantação será utilizada a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas da Fábrica de Software (MDS-FSW) do Câmpus Inhumas definida no ProAPP “Formulação de uma metodologia de desenvolvimento de software para projetos do Instituto Federal de Goiás” (BRITO, 2013). Esse framework indica técnicas de trabalho em equipe visando entregas de módulos do sistema com maior agilidade. Essa metodologia está sendo revista e ampliada e a versão 2.0 está sendo utilizada em outro projeto com sucesso e por esse motivo será utilizada neste também. A versão 2.0 emprega parcialmente o framework PRAXIS (FILHO, 2009). Para essa fase do projeto priorizamos reuniões regulares com o cliente para a apresentação da evolução da implementação dos módulos, para que dessa maneira possamos ter um feedback do progresso, e podermos corrigir eventuais erros antes do final da implementação. Este processo já está descrito na MDS-FSW e é baseado no framework SCRUM.

Resultados esperados (máximo 2 páginas)

(Deve descrever os resultados esperados com o desenvolvimento da pesquisa. Itens relacionados com a divulgação da pesquisa também podem ser apresentados: produção de monografias, artigos, publicação de resumos em congressos e outros encontros científicos, etc.)

Espera-se com a conclusão deste projeto: - concluir a implementação, testes e implantação do Gerenciamento de Agronegócio Digital e Organizado; - oferecer oportunidades aos estudantes de consolidação de seus conhecimentos teóricos e práticos; - oferecer ao instituto uma oportunidade de aproveitamento do conhecimento prático gerado nos cursos de tecnologia da informação. - oferecer um sistema do apoio ao gerenciamento de gado para fazendas de pequeno e médio porte.

| Cronograma de execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Levantamento de requisitos para o sistema. | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelagem do sistema e documentação no padrão PRAXIS. |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Implementação e testes dos módulos. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| Testes de integração do sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |
| Apresentação do sistema para aprovação aos demandantes. |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |
| Elaboração dos relatórios semestral e final. |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |

| - Discriminação orçamentária |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | ##### Descrição | ##### Quant. | Fonte financiadora¹ | Elemento de despesa² | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | Computador PC | 1 | Recurso Próprio | Equipamento | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 2 | Laboratório da Fábrica de Software | 1 | Recurso do Campus | Equipamento |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

¹ No item “Fonte financiadora”, identificar a fonte como: recurso próprio; recurso externo (empresas, outras instituições de ensino/pesquisa, instituições de fomento); recurso do Câmpus/Departamento. Estes recursos já devem estar comprometidos com a Fonte Financiadora.

² No item “Elemento de despesa”, identificar como: material de consumo; equipamento; serviço de terceiros e encargos diversos; diárias e passagens; outros.

Plano de Atividades (máximo 3 páginas)

(Inserir para cada membro da equipe uma descrição de atividades para desenvolvimento no projeto)

Elymar Pereira Cabral – coordenação do projeto, orientação dos projetistas; Pedro Americo – levantamento de requisitos, PRAXIS, desenvolvimento, testes de software; Pedro Henrique Portela de Sousa – PRAXIS, desenvolvimento; Gabriel Araujo de Ataídes– levantamento de requisitos, modelagem, documentação em PRAXIS, desenvolvimento, testes de software, relatórios; João Antonio André Barbosa Camilo – levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento, testes de software, relatórios; Guilherme Alixandre Gonçalves Silva – levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento, testes de software, relatórios.

Referências (máximo 3 páginas)

(Somente deverão ser listados os documentos efetivamente citados no projeto. Utilizar ABNT com ordem alfabética crescente dos autores)

BRITO, Mírian C. A., SILVA, Flayson P., CABRAL, Elymar P. Elaboração de uma metodologia de desenvolvimento de software para a fábrica de software de uma instituição de ensino. Revista Brasileira de Informática na Educação (RBIE), v. 21, n. 2, 2013. FILHO, Wilson de Padua Paula. Engenharia de Software, Métodos e Padrões. Rio de Janeiro: LTC Editora, 3 ed., 2009. MASSRUHÁ, Silvia Maria Fonseca Silveira; LEITE, Maria Angélica de Andrade. Agro 4.0 – rumo à agricultura digital. In: MAGNONI JÚNIOR, L. et al. (Org.). JC na Escola Ciência, Tecnologia e Sociedade: mobilizar o conhecimento para alimentar o Brasil. 2. ed. São Paulo: Centro Paula Souza, 2017. p. 28–35.